 Plan de Pruebas Funcionales 1

2018 CENDITEL
PUBLICADO POR EL CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES

Este Informe se distribuye bajo la Licencia de Contenidos Versión 1.0, elaborada por la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

Todas los documentos, imágenes, audios, vídeos y código fuente contenidos en este manual están bajo la Licencia de Contenidos Versión 1.0, desarrollada por la Fundación CENDITEL. Cada vez que copie y distribuya este contenido debe acompañarlo de una copia de la licencia. Para más información sobre los términos y condiciones de la licencia visite la siguiente dirección electrónica: http://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/licencias/

Resultados del Plan de Pruebas 1

Nombre del Proyecto y Versión: Seguridad de la Información. Murachí Versión 2
Repositorio: https://tibisay.cenditel.gob.ve/murachi/scm/git/portal_2019.git
Rama: Portal
Navegador: Mozilla Firefox
Elaborado por: Laura Colina
Fecha de Elaboración: 25 de octubre 2019

Caso de uso: 1.1. Firmar electrónicamente un documento y 1.3. Descargar documento firmado electrónicamente
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Firmar electrónicamente un documento .pdf con certificado digital .p12	1. Cargar Documento .pdf / 2. Cargar certificado .p12 / 3. Ingresar contraseña / 4. Pulsar el botón “Firmar”	Firma electrónica	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Flujo	Descargar documento firmado	1. Descargar documento	Documento firmado electrónicamente	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Flujo	Observar el comportamiento del sistema cuando se omiten todos o algunos campos	1. Pulsar el botón “Firmar”	El sistema presenta los mensajes indicando los campos requeridos	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Flujo	Observar el comportamiento del sistema cuando se ingresa al formulario la contraseña del certificado incorrecta	1. Cargar Documento .pdf / 2. Cargar certificado .p12 / 3. Ingresar contraseña invalida / 4. Pulsar el botón “Firmar”	El sistema presenta un mensaje indicando que la contraseña es incorrecta	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	El sistema termina el proceso de firmado y cuando se va a descargar el documento no existe ya que el API no termina el proceso de firmado porque la contraseña es invalida / Responsable: Angelo Osorio
Flujo	Observar el comportamiento del sistema cuando se cargan documentos con otros formatos no soportados.	1. Cargar Documento .jpeg / 2. Cargar certificado .odt / 3. Pulsar el botón “Firmar”	El sistema presenta un mensaje indicando que los formatos soportados son: Documentos a firmar .pdf y certificado digital .p12	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	El sistema permite cargar documento de otros formatos dando un error / Responsable: Angelo Osorio
Corregir: Si ( x) No ()

Caso de uso: 1.2. Verificar la firma electrónica de un documento .pdf
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Verificar un documento .pdf firmado electrónicamente con certificado digital .p12	1. Documento firmado a verificar / 2. Pulsar el botón “Verificar”	Verificación de la firma electrónica (tabla con la descripción)	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	1. No es necesario que se visualice la columna # / 2. Eliminar la cantidad de registros "Records per page" / 3. Eliminar la casilla buscar / 4. En donde dice "Seleccione el archivo pdf que desea verificar:" cambiar a "Seleccione el archivo que desea verificar:" / Responsable: Angelo Osorio
Flujo	Observar el comportamiento del sistema cuando se omite adjuntar el documento firmado	1. Pulsar el botón “Verificar”	El sistema presenta un mensaje indicando que se debe adjuntar el archivo	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Cambiar el mensaje a Español / Responsable: Angelo Osorio
Flujo	Observar si el sistema limpia la información con el botón “Limpiar”	1. Pulsar el botón “Limpiar”	El sistema limpia la información carga	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Corregir: Si ( x) No ()

Caso de uso extra 1: Portal
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Verificar que el sistema presente las secciones: Inicio, Acerca de, Instructivo, Equipo	1. Acceder al sistema mediante la url	Portal web de Murachi	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Corregir: Si ( ) No ( x)

Caso de uso extra 2: Portal – Sección Inicio
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Verificar que el sistema en la sección Inicio presente las opciones de: 1. Firmar con token. 2. Firmar con certificado .p12. 3. Verificar firma electrónica	1. Acceder al sistema mediante la url / 2. Acceder a la sección Inicio	El sistema presenta las opciones de: / 1. Firmar con token. / 2. Firmar con certificado .p12. / 3. Verificar firma electrónica	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Corregir: Si ( ) No ( x)

Caso de uso extra 3: Portal – Sección Acerca de
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Verificar que el sistema en la sección Acerca de, presente información referente al sistema y los enlaces de interés	1. Acceder al sistema mediante la url / 2. Acceder a la sección Acerca de	El sistema presenta información referente al sistema y los enlaces de interés	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	El enlace a Documentación: API se encuentra roto. / Responsable: Laura Colina
Corregir: Si ( x ) No ()

Caso de uso extra 4: Portal – Sección Instructivo
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Verificar que el sistema en la sección Instructivo presente los enlaces de descarga de los manuales de implementación y uso del sistema	1. Acceder al sistema mediante la url / 2. Acceder a la sección Instructivo	El sistema presenta los enlaces de descarga de los manuales de implementación y uso del sistema	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Corregir: Si ( ) No ( x)

Caso de uso extra 5: Portal – Sección Equipo
Desarrollador: Pedro Buitrago y Angelo Osorio
Tester: Laura Colina
Fecha de la prueba: 24 de octubre de 2019
Escenario	Objetivo	Parámetros de / entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado	Observación
Flujo	Verificar que el sistema en la sección Equipo presente la información sobre el personal que participa y participó en el desarrollo del mismo	1. Acceder al sistema mediante la url / 2. Acceder a la sección Equipo	El sistema presenta la información sobre el personal que participa y participó en el desarrollo del mismo	Funciona de acuerdo a lo esperado	Satisfactorio	Ninguna
Corregir: Si ( ) No ( x)